会展集团AI大赛进展汇报

一、整体概况

会展集团本次参展的三个AI项目均聚焦实际业务痛点，具备低技术门槛、低算力需求、高落地性特点，无需复杂技术支持即可快速应用。目前整体进展顺利，其中2个项目已落地使用，1个项目处于部署收尾阶段。

二、本周进度详情

1.贡湖传媒-AI辅助IP全案策划与3D展厅概念设计

项目简述：通过AI技术缩短IP设计周期，3D意向图产出从3-5天压缩至1天内，预计提升方案中标率5-10个百分点，同时降低建模与素材采购成本。

当前进度：已实现核心功能，可通过第三方AI设计软件（如Midjourney、StableDiffusion）完成IP概念生成与3D效果渲染，满足实际业务需求。

核心难点：因依赖第三方AI工具，比赛现场若直接演示将花费较长时间，展示效果不佳。

2.华邑酒店-薪火师AI助手

项目简述：针对酒店财务与运营场景，自动完成邮件筛选、报表汇总、内容编排，每日可节省2-3小时重复操作，内容生产效率提升5-10倍。

当前进度：已正式投入使用，运行稳定，已为酒店财务部减少约30%的人工工作量。

核心难点：该场景基于飞书、企微等三方工具后台均为黑盒运行，同样存在比赛过程中展示效果不佳的情况，参赛数据也需要进行脱敏处理，避免数据泄露风险。

3.璟邑科技-AI巡检图片智能整理助手

项目简述：自动识别、分类、汇总巡检场景图片，减少人工查看、抄录、汇总工作，提升巡检记录效率与信息留存质量。

当前进度：处于部署调试阶段，系统已基本搭建完成，正在进行AI接口配置与数据对接。

三、下阶段工作计划

- 需攻坚项目：璟邑科技尽快完成系统部署与测试，确保5月15日前正式落地使用。

- 参赛材料完善：5月15日前完成贡湖传媒与华邑酒店两个项目的PPT优化及材料整理。

- 演示方案备选准备：贡湖传媒、华邑酒店项目制作“效果演示PPT”，替代现场演示，确保比赛时能完整展示项目价值。

四、需新城集团支持事宜

暂无